《Climbing》项目范围说明书

1. 项目背景和说明

项目名称：Climbing

项目类型：学习监督类App

项目经理：董心

编写日期：2020年3月30日

1. 项目范围说明
   * 运营：审核队伍、推荐、问题反馈；
   * 商家：广告、推广学习用具等
   * 用户：学习圈查询及浏览、关注、打卡、管理队伍、申请加入、个人中心；
   * 公共功能：发现搜索感兴趣的学习圈、分享经验；
   * 管理员功能：审核圈子、分析数据；
2. 项目可交付成果

* 完全实现需求的可运行程序及源代码；
* 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
* 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；

1. 约束条件

2020年7月15日完后；

1. 假设前提

* 情况有变，项目原计划发生变动或取消项目研发
* 研发人员因故缺勤或者没有组建成功，项目执行推迟或者失败

1. 项目的主要风险

* 商业风险：小的APP在前期的推广比较困难
* 用户风险：需要自主学习的人对该学习软件的了解不够、信心不足
* 人员风险：无法快速组建技术团队，技术水平达不到
* 资金风险：无法获得足够的推广费用